

**Городской округ**

**«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.03.2021 № 474

**г.Железногорск**

Об утверждении противопаводковых мероприятий на 2021 год

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, коммуникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2021 года, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2021 год (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо от организационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организовать выполнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.

4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск с целью обеспечения контроля и своевременного принятия дополнительных мер, один раз в месяц заслушивать доклады руководителей о реализации мероприятий, особое внимание обращать на случаи невыполнения или нарушения установленных сроков, своевременное решение проблемных вопросов.

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на председателя противопаводковой подкомиссии - первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_\_\_ |   Противопаводковые мероприятия на 2021 год   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ***1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю*** | | | | | | 1.1 | Создать на предприятии паводковую комиссию с привлечением представителей собственника, подготовить план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод через гидротехнические сооружения и направить его в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 16.03.2021 | МКУ «УИК» | | | 1.2 | Откорректировать Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком с учетом метеорологических прогнозов и текущей ситуации. Направить уточненные Планы в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Администрацию ЗАТО г. Железногорск | 16.03.2021 | Председатели комиссий по ЧС и ПБ всех уровней | | | 1.3 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организовать устойчивую систему связи всех субъектов подготовки и контроля пропуска паводковых вод | 16.03.2021 | Руководители предприятий, органы управления ГО и ЧС | | | 1.4 | Обеспечить предоставление отчетов в противопаводковую комиссию через ЕДДС ЗАТО Железногорск о выполненных мероприятиях по пунктам 2.1.-2.41 с приложением фотоматериалов в течение суток с момента проведения работ. | Постоянно до 15.06.2021 | Руководители предприятий и организаций, ответственные за исполнение | | | 1.5 | Определить источники и порядок финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков | 16.03.2021 | Руководители предприятий и организаций, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | 1.6 | Организовать контроль за выполнением организационно-технических мероприятий, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком (раздел 2 настоящего постановления) | Постоянно | Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск | | | 1.7 | Организовать контроль за своевременным представлением отчетной информации, ее обобщение и анализ | Постоянно | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | | | 1.8 | Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории ЗАТО Железногорск к весеннему паводку | Постоянно | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | | | 1.9 | Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отчет об исполнении спланированных мероприятий по пропуску паводковых вод через гидротехнические сооружения (п.1.1) | 01.06.2021 | МКУ «УИК» | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ***2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения***  ***чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком*** | | | | | | 2.1 | Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока воды по водосбору р.Кантат, р.Байкал, р. Тартат | март | | МКУ «УИК», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | | 2.2 | Установить аншлаги о запрещении хождения по льду в организованных местах выхода на лед при установлении положительных температур | в течение суток | | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | | 2.3 | Проверить техническую готовность станций перекачек на максимальную нагрузку | 11.03.2021 | | ООО «Красэко-Электро», МП «ЖКХ» | | 2.4 | Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насосы, илососы, спецтехнику, строительные и дорожные машины и механизмы для ликвидации возможных затоплений, локальных порывов сетей, деформаций дорог, просадки мест раскопок и пр. | 11.03.2021 | | Руководители предприятий и организаций | | 2.5 | Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутриквартальных территорий, с территорий предприятий, подстанций, строительных площадок, школ, детских дошкольных учреждений, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п. Подгорный, мкрн. Лукаши | с 12.03.2021 | | Руководители предприятий и организаций, МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН, собственники зданий и помещений, МАУ «КОСС», ФГУП «ГВСУ №9», МКУ «УКС», Железногорский филиал АО «Красэко», МКУ «Управление образования» | | 2.6 | Установить особый контроль за прохождением паводковых вод и сохранностью автомобильных дорог, инженерных сооружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Бражный, руч. Таловый, р. Тартат | с 10.03.2021 | | КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», Управление городского хозяйства | | 2.7 | Произвести очистку от снега территорий северных сторон зданий, подверженных подтоплению талыми водами | с 12.03.2021 | | МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН, собственники зданий и помещений | | 2.8 | Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственных зданий, отмостки, козырьки над подъездами и спусками в подвалы, водоприемные воронки на кровлях с внутренними водостоками от снега и наледи. Переключить задвижки на ливневую канализацию | с 12.03.2021 | | Управляющие организации, ТСЖ, ТСН, руководители предприятий и организаций всех форм собственности | | 2.9 | Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, заглушек, задвижек на канализационных выпусках в подвалах и убежищах, состояние дренажей из тепловых камер, герметизацию колодцев | с 12.03.2021 | | Управляющие организации, ТСЖ, ТСН,  АО «ИСС», ФГУП «ГХК», Железногорский филиал АО «Красэко», МП «Горэлектросеть», МП «Городская телефонная сеть», собственники и арендаторы помещений |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2.10 | Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов, подверженных подтоплению талыми водами, вывесить объявления о возможном сход снега, наледи с крыш | с 12.03.2021 | Управляющие организации, ТСЖ, ТСН | | 2.11 | Очистить все торшеры, опоры наружного освещения и светофоров от снега, закрыть все дверцы на торшерах, опорах наружного освещения и светофоров для исключения попадания воды. | с 10.03.2021 | МП «Горэлектросеть»,  МБУ «Комбинат благоустройства» | | 2.12 | Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные трубы, лотки на автомобильных, железных дорогах, городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. Лукаши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоново, пос. Подгорный, пос. Тартат, на территориях предприятий, согласно зоны ответственности. | с 12.03.2021 | МБУ «Комбинат благоустройства», Красноярский филиал АО «Атомспецтранс», управляющие организации, ТСЖ, ТСН,  МКУ «Управление образования», руководители предприятий и организаций | | 2.13 | Провести очистку решеток ливневой канализации (по зонам ответственности), выпусков в городское озеро и ручей Байкал и содержать в готовности весь период | с 12.03.2021 | МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН, МКУ «Управление образования», руководители предприятий и организаций | | 2.14 | Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья Байкал, ручья в гаражных кооперативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши и содержать в готовности весь период | с 12.03.2021 | МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ИСС», управляющие организации, ТСЖ, СМУ-912, гаражные кооперативы №№ 5, 14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 95, 103 | | 2.15 | Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья с территории городского кладбища, открытую и закрытую часть ливневой канализации в районе ул. Верхняя Саянская и содержать в готовности весь период | с 12.03.2021 | МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «УКС», ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, АТЦ ФГУП «ГХК», гаражные кооперативы №№ 27, 29 | | 2.16 | Очистить от снега монтажные люки и перекрытия подземных павильонов и скважин, лотки контррезервуаров, проверить (при необходимости промыть) самотечный коллектор канализации по ул. Ленина, обеспечить подъезды к скважинам, дюкерам, колодцам на главных водоводах, к пожарным гидрантам и содержать в готовности весь период | с 12.03.2021 | ООО «Красэко-Электро» | | 2.17 | Организовать своевременную очистку ул. Саянской, дворовых территорий жилых домов №№9, 11, 13, 15, 19, 23 по ул. Саянская и проезжей части пр. Ленинградский в районе жилого дома №24 в случае выноса грязи на проезжую часть и дворовые территории | с 15.03.2021 | МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организации |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2.18 | Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строительных площадок промышленных объектов и жилых домов, от котлованов, траншей, открытых фундаментов и пр., завезти до начала паводков необходимые строительные материалы, инструменты | с 15.03.2021 | МКУ «УКС», АО «ИСС»,  ФГУП «ГХК», руководители строительных предприятий и организаций | | 2.19 | Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пересечения с р. Тартат, р. Сайлык от мусора для обеспечения свободного прохождения паводковых вод и исключения затоплений территорий ЗАТО Железногорск | 30.03.2021 | ООО «ПРЭХ «ГХК»,  МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана» | | 2.20 | Для предотвращения выноса грязи на автодороги города, выполнить временные подъезды к объектам строительства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС) | 30.03.2021 | Управление градостроительства, руководители строительных  предприятий и организаций | | 2.21 | Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной трассы в р. Байкал для исключения затопления территории кадетского корпуса | 30.03.2021 | МАУ «КОСС» | | 2.22 | Обеспечить контроль за прохождением талых вод через нагорную канаву на ул. Горького, в районе мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперативов на ул. Восточная | 30.03.2021 | МБУ «Комбинат благоустройства» | | 2.23 | Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском озере (основные и для перепуска вод в оз. Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидрозатвор на ручье Байкал | 30.03.2021 | МКУ «УИК»,  МБУ «Комбинат благоустройства» | | 2.24 | В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку от наледи и снега приемных люков ливневой канализации с ополаживанием, при необходимости, краев | 30.03.2021 | Управляющие организации, ТСЖ, ТСН,  МБУ «Комбинат благоустройства»  МКУ «Управление образования» | | 2.25 | Провести ревизию гидротехнических сооружений с предоставлением копий актов ревизии в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | 30.03.2021 | МКУ «УИК»,  ФГУП «ГХК» | | 2.26 | Подготовить графики сброса воды из Кантатского водохранилища, оз. в пос. Подгорный, согласовать его с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», утвердить председателем противопаводковой комиссии. Обеспечить работы по его исполнению | 30.03.2021 | МКУ «УИК» | | 2.27 | Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного и сменного персонала, усилить дежурство на период прохождения паводковых вод, обеспечить необходимый запас инструментов и материалов | апрель-май | Руководители предприятий и организаций | | 2.28 | Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых вод, при необходимости провести укрепление берегов, подверженных размытию. Ввести контроль состояния водопропускной трубы моста через р. Тартат. При необходимости организовать работы по очистке и восстановлению трубы, водоотводных канав | апрель-май | ТД «Элементпром»,  садоводческие товарищества № 9, 10, 12, 20, 22, 25, 32, 36, 39 | | 2.29 | Установить водомерные линейки, обеспечить работу водомерных постов стационарного наблюдения за уровнем воды в озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгорный | весь период паводков | МКУ «УИК» | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2.30 | Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной готовности к проведению эвакуационных мероприятий на городском озере, пос. Додоново, д. Шивера | весь период паводков | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», ФГУП «ГХК» | | 2.31 | Вести постоянный контроль за состоянием зданий, сооружений, дорог, тротуаров и мест раскопок. При повреждениях производить работы по восстановлению, в местах просадки своевременно производить подсыпку талым грунтом и гравием. Подготовить необходимый запас инертных материалов, соответствующую технику | весь период паводков | Управляющие организации, ТСЖ, МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «УКС», ООО «Красэко-Электро», ФГУП «ГВСУ №9», руководители предприятий и организаций | | 2.32 | Усилить контроль качества бактериологических анализов воды по скважинам и контрольным точкам в городе и поселках | весь период паводков | ООО «Красэко-Электро», | | 2.33 | Вести постоянный контроль за трансформаторными подстанциями, расположенных в местах, подверженных подтоплению талыми водами | весь период паводков | Железногорский филиал АО «Красэко»,  МП «Горэлектросеть» | | 2.34 | Вести постоянный контроль за состоянием ливневой канализации, пропуском паводковых вод в районе ул. Восточная 19-23, пр-т Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпуска на пл. Победы, ручьев на территории городского кладбища, в гаражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Ленина 69, ул. Восточная 26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При необходимости производить откачку воды, ремонт, очистку и другие необходимые мероприятия | весь период паводков | Управляющие организации, ТСЖ, ТСН,  МБУ «Комбинат благоустройства» | | 2.35 | Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, у входа в закрытую часть ручья | весь период паводков | МБУ «Комбинат благоустройства» | | 2.36 | Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000 мм на участке ТП4 – ТП6 – ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. Поселковая, за теплосетью, водоводами и напорными канализационными коллекторами в пойме р. Кантат. | весь период паводков | ООО «Красэко-Электро», | | 2.37 | Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию мест затопления в поселках ЗАТО Железногорск (д. Шивера, пос. Тартат, пос. Додоново, мкрн. Первомайский, мкрн. Заозерный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрестков ул.Таежная - ул.Щетинкина, ул.Щетинкина - ул. Белорусская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев - ул.Ровная, ул.Южная – ул. Трудовая, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Майская, ул. Полевая, территории кондитерской фабрики | весь период паводков | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МБУ «Комбинат благоустройства»,  МКУ «Управление поселковыми территориями», ООО «Красэко-Электро», управляющие организации, ТСЖ | | 2.38 | Обеспечить своевременную размывку русел ручьев, промывку и очистку подмостовых участков русел ручьев и рек. | весь период паводков | МБУ «Комбинат благоустройства» | | 2.39 | Взять на контроль своевременную размывку русел ручьев, промывку и очистку подмостовых участков русел ручьев и рек | весь период паводков | Противопаводковая комиссия,  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2.40 | Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартат, руч. Сайлык, руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мостовых сооружений, водопропускных труб для своевременной очистки русел от наносов мусора | весь период паводков | МБУ «Комбинат благоустройства», Красноярский филиал АО «Атомспецтранс», ФГУП «ГХК», МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана», КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» | | 2.41 | Предусмотреть дополнительные мероприятия, исключающие подтопление ул. Полевая в пос. Додоново при экстренном сбросе воды из Кантатского водохранилища | весь период паводков | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «УИК» | | ***3. Мероприятия по защите населения*** | | | | | 3.1 | Оповестить через средства массовой информации членов садоводческих товариществ и гаражных кооперативов о необходимости принятия мер по снижению риска подтопления территорий садоводческие товариществ и гаражных кооперативов | 19.03.2021 | Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | | 3.2 | Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны подтопления:  - жилых домов с указанием фамилий и возраста проживающих (отдельно указать жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди пожилого возраста);  - объектов жизнеобеспечения;  - объектов социального назначения;  - объектов сельскохозяйственного животноводства. | 18.03.2021 | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», руководители предприятий и организаций | | 3.3 | Организовать работу с учащимися образовательных учреждений по разъяснению правил поведения на водных объектах и мерам безопасности в условиях паводка | 19.03.2021 | МКУ «Управление образования» | | 3.4 | Организовать проведение сходов жителей для всестороннего разъяснения порядка действий в паводковый период, обеспечить наличие оформленных протоколов сходов, решений сходов | 19.03.2021 | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | | 3.5 | Спланировать эвакуационные мероприятия по отселению населения и сельскохозяйственных животных из зоны затопления, организации первоочередного жизнеобеспечения | 19.03.2021 | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 3.6 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопления по действиям при угрозе и во время возникновения половодья | весь период паводков | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ ЦОС, Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Красноярскому краю, Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск | | 3.7 | Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка, своевременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов | весь период паводков | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (ЕДДС ЗАТО Железногорск), МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ ЦОС, Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Красноярскому краю, Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск |   Первый заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. Сергейкин |  |