Приложение №\_\_\_\_

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3.5

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма № 5

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

в рамках муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

1. **Паспорт Подпрограммы № 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Формирование современной городской среды на 2017 год (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация ЗАТО г. Железногорск |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель: Повышение уровня благоустройства территорий ЗАТО Железногорск.  Задачи:  1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.);  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск |
| Показатели результативности  (индикаторы) | Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), ед., кв.м.  Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, проценты.  Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Железногорск), проценты.  Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед.  Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), га.  Показатель результативности 6: Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий, проценты.  Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО Железногорск, га/чел.  Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Подпрограмму, проценты, руб.  Показатель результативности 9: Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.  Показатель результативности 10: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Подпрограмму, проценты, руб.  Показатель результативности 11: Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы |
| Сроки  реализации подпрограммы | 2017 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование Подпрограммы на 2017 год составит 47 673 463,00 рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета — 26 972 617,00 рублей,  краевого бюджета — 18 743 683,00 рублей,  внебюджетных источников — 0,00 рублей,  местного бюджета — 1 957 163,00 рублей,  юридических лиц — 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. |

1. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

необходимости разработки Подпрограммы

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды, так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, в 2016 году были выполнены работы по: ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дворе жилого дома № 3 по ул. Октябрьская, обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии с требованиями, предъявляемыми для доступности объектов транспортной инфраструктуры маломобильными категориями граждан, 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, оборудованы светофорами Т.7, искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы, выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения ЗАТО Железногорск.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования ЗАТО Железногорск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения — на территории ЗАТО Железногорск недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства, благоустройства мест для наибольшего посещения населения, массового отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее время полноценными игровыми площадками оборудованы не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а так же создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством территорий общего пользования, дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, присвоение 2017 году статуса «Год экологии» в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Подпрограмме учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Подпрограммы и своевременно координировать действия их исполнителей.

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной подпрограммы, оценивается следующими показателями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 614 |
| кв.м. | 1 819 369,6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | 86,72 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Железногорск) | % | 93,1 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 63 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | га | 30,15 |
| Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий | % | 45,0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО Железногорск | га/чел. | 0,00039 |
| Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Подпрограмму | % |  |
| руб. |  |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |
| Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Подпрограмму | % |  |
| руб. |  |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды ЗАТО Железногорск в рамках данной подпрограммы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности города, в том числе в виде софинансирования реализуемых мероприятий.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, включенных для благоустройства в Подпрограмму приведены в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

Подпрограммы, показатели результативности

Цель Подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий ЗАТО Железногорск.

Задача Подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены до конца 2017 года. В целях системности подхода, одним из мероприятий настоящей подпрограммы является разработка подпрограммы на 2018-2022 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны показатели:

- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, проценты;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Железногорск), проценты;

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.;

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, Га;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, проценты;

- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, проценты;

- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, чел./часы;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, проценты;

- доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, чел./часы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:

- ассигнований на оказание муниципальных услуг, связанных с благоустройством общественных территорий при реализации мероприятий настоящей Подпрограммы , в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством,

- субсидий юридическим лицам, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых территорий при реализации мероприятий настоящей Подпрограммы.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование.

Субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям предоставляются в порядке, являющимся приложением № 6 к настоящей Подпрограмме.

2.3.1. При осуществлении благоустройства дворовых территорий.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной подпрограммой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере 17 981 784,00 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере в размере 12 495 816,00 руб.,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий в размере 304 776,00 руб. (1% от суммы субсидий),

- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства настоящей подпрограммой не учитываются).

Для участия в данной Подпрограмме по благоустройству дворовых территорий собственники многоквартирных домов, представители общественных и иных организаций могут подать в Администрацию ЗАТО г. Железногорск соответствующие предложения. Порядок представления предложений по включению дворовых территорий в настоящую Подпрограмму, их рассмотрения и оценки, критерии отбора и система бальной оценки утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 373 "Об утверждении порядков представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год», порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год»".

Обязательным условием участия дворовых территорий в Подпрограмме является финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Подпрограмму требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным Приложением № 4 к настоящей Подпрограмме.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а так же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в Приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

Отбор поступивших предложений осуществляется общественной комиссией по развитию городской среды, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов устанавливаются два перечня работ, состав работ по каждому из них, нормативная стоимость (единичные расценки) каждого вида работ приведена ниже:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов — 750,39 руб./кв.м.,

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий — 3 249,72 руб./шт. для замены ламп на лампы энергосберегающие и 17 238,62 руб./шт. при необходимости замены всего светильника,

- установка скамеек — 10 693,16 руб./шт.,

- установка урн для мусора — 6 447,02 руб./шт.;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий с ориентировочной стоимостью работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок — 448 627,0 руб./шт.,

- оборудование автомобильных парковок — 73 596,60 руб./автомобиле-место,

- озеленение придомовой территории — 108,75 руб./кв.м.,

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов — 65 144,26 руб.,

- оборудование пешеходных дорожек — 2 092,14 руб./кв.м.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

2.3.2. При благоустройстве часто посещаемых территорий (центральная улица, площадь, набережная и другие).

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство часто посещаемых территорий (центральной улицы, площади, набережной и др.), предусмотренных данной подпрограммой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 8 990 833,00 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 6 247 867,00 руб.,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий в размере 1%, разработку дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования, получение заключения краевой государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в размере 1 652 387,00 руб.

Для общественного обсуждения предложений по выбору наиболее посещаемой территории, которая будет благоустраиваться в 2017 году, на основании предварительного анализа застройки территории ЗАТО Железногорск и обращений граждан сформирован перечень территорий:

- Территория, прилегающая к Торговому дому «Михайловский», Центру досуга и ДЮСШ «Юность»,

- Площадь Ленина,

- Аллея Воинской славы,

- Аллея от ул. Горького до территории Норильского кадетского корпуса,

- Сквер за зданием Молодежного центра (здание бывшего кинотеатра «Спартак»),

- Площадка в районе жилых домов №15 и №23 по ул. Саянская,

- Территория между зданием Станции юных техников и городским озером,

- Сквер, прилегающий к городскому пляжу, в районе ротонды,

- пос. Подгорный. Территория, прилегающая к ДК «Старт».

Предложенный перечень для общественного обсуждения размещен на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск с указанием возможных направлений развития и примерного вида работ, который предлагается выполнить по каждой из таких территорий.

В дальнейшем в перечень территорий, по мере поступления предложений от граждан, включаются дополнительные территории. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую Подпрограмму наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 373 «Об утверждении порядков представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год», порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год».

Последующий отбор поступивших предложений осуществляется Общественной комиссией по развитию городской среды, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным Приложением № 4 к настоящей Подпрограмме.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, общественная комиссия по развитию городской среды, которые в рамках установленных полномочий осуществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Подпрограммы, в том числе:

- формируют структуру Подпрограммы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:

- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, благоустройство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Кроме того, в целях исполнения правил предоставления субсидий из бюджета Красноярского края необходимо:

- в срок до 01.09.2017 утвердить (скорректировать) по результатам общественных обсуждений правила благоустройства поселений, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,

- в срок до 01.11.2017 утвердить муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на 2018-2022 год, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Финансирование Подпрограммы на 2017 год составит 47 673 463,00 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 26 972 617,00 рублей,

краевого бюджета — 18 743 683,00 рублей,

внебюджетных источников — 0,00 рублей,

местного бюджета — 1 957 163,00 рублей,

юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий ЗАТО Железногорск | | | | | | |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | Управляющие организации, ТСЖ | 614 | 614 |  |
| кв.м. | 1 819 369,6 | 1 819 369,6 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | Управляющие организации, ТСЖ | 86,72 | 86,72 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Железногорск) | % | Управляющие организации, ТСЖ | 93,1 | 93,1 |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | Управление градостроительства | 62 | 63 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | га | Управление градостроительства | 29,06 | 30,15 |  |
| 6 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | Управление градостроительства | 43,4 | 45,0 |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО Железногорск | кв.м. | Управление градостроительства | 3,09 | 3,21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Подпрограмму | % | Управляющие организации, ТСЖ | 0 |  |  |
| руб. | 0 |  |  |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы | Управляющие организации, ТСЖ | 0 |  |  |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Подпрограмму | % | Управляющие организации, ТСЖ | 0 |  |  |
| руб. | 0 |  |  |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы | МКУ «Управление капитального строительства» | 0 |  |  |

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко  
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Перечень мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год»   
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы, (руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территорий ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 17 981 784,00 | 0,00 | 0,00 | 17 981 784,00 | Средства бюджета Российской Федерации на благоустройство дворовых территорий |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 12 495 816,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495 816,00 | Средства бюджета Красноярского края на благоустройство дворовых территорий |
| Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 304 776,0 | 0,00 | 0,00 | 304 776,0 | Софинансирование средств бюджета Красноярского края на благоустройство дворовых территорий |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 8 990 833,00 | 0,00 | 0,00 | 8 990 833,00 | Средства бюджета Российской Федерации на благоустройство территорий общего пользования |
| Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 6 247 867,00 | 0,00 | 0,00 | 6 247 867,00 | Средства бюджета Красноярского края на благоустройство территорий общего пользования |
| Софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 152 387,00 | 0,00 | 0,00 | 152 387,00 | Софинансирование средств бюджета Красноярского края на благоустройство территорий общего пользования |
| Разработка дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования, получение заключения краевой государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  | не требуется |  |
| **Итого по подпрограмме:** |  |  |  |  |  |  | **47 673 463,00** | **0,00** | **0,00** | **47 673 463,00** | **Х** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  |  | 47 673 463,00 | 0,00 | 0,00 | 47 673 463,00 | Х |

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко  
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня | Сметная стоимость выполнения работ, руб. | Размер финансового участия жителей многоквартирного дома, руб. | Примечание |
| в настоящее время данный перечень формируется в соответствии с утвержденным порядком | | | | | | | |

Адресный перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, включенных для благоустройства в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес наиболее посещаемой территории общего пользования | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ, руб. | Примечание |
| в настоящее время данный перечень формируется в соответствии с утвержденным порядком | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |  |  | Л.М. Антоненко |

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации» и Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 г. № 114 в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды ЗАТО Железногорск, формируемой в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (далее по тексту — Подпрограмма).

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 №62-413Р, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Подпрограммой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Железногорск и размещается на официальном сайте органов Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для обсуждения жителями города.

3.4. Жители ЗАТО Железногорск могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

3.5. Обращения принимаются Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в рабочие дни с 14:00 часов до 17:00 часов по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 214. Телефон для справок: 74-64-75 и 76-55-95, e-mail: dobrolubov@adm.k26.ru, kaverzina@adm.k26.ru.

3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

3.8. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, общественная комиссия по развитию городской среды готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.8. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает общественная комиссия по развитию городской среды, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Подпрограмму, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение общественной комиссии по развитию городской среды, осуществляется Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.4. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

благоустройства общественной территории

Настоящее обращение направлено от:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-

проекта благоустройства общественной территории «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству общественной территорий прошу Вас

- согласовать представленный дизайн-проект

или

- не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E579BB37323F8156C8C0C3EE4699608CCC3A9E6A0E15D73FAB3429DD46s515D) от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации ЗАТО г. Железногорск согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

дата подпись расшифровка подписи

Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а так же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (далее по тексту — Подпрограмма).

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее по тексту – Минимальный перечень, Дополнительный перечень).

1.5. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляется отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение Минимального (Дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Средства на выполнение Минимального и (или) Дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по Подпрограмме, либо равномерно до 10 декабря 2017 года.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение Минимального (Дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, доли участия (2% для Минимального и 20% для Дополнительного перечней) и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно Подпрограмме.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для опубликования на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направления в общественную комиссию по развитию городской среды, сформированную в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды». Управляющие организации, товарищества собственников жилья несут полную ответственность за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществляется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, являющейся приложением к настоящему порядку.

Приложение

к порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизму контроля за из расходованием, а так же порядку и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  | (наименование организации) | | | |  |  |
| Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месяц |  |  |
| Наименование объекта (адрес многоквартирного дома, территория которого подлежит благоустройству) | Сметная стоимость работ по минимальному перечню, руб. | Сметная стоимость работ по дополнительному перечню, руб. | Общая сумма финансового участия при выполнении работ по минимальному перечню, руб. | Общая сумма финансового участия при выполнении работ по дополнительному перечню, руб. | Внесенные средства собственников на отчетную дату (первое число месяца следующего за отчетным), руб. | Списание средств собственников на отчетную дату, руб. | Остаток средств после списания, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер управляющей организации | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ) | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Юридические лица – организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами (далее по тексту – Управляющие организации).

1.2. Субсидия – финансовое обеспечение (возмещение) затрат.

1.3. Целью предоставления субсидий Управляющим организациям является финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при реализации мероприятий Подпрограммы.

1.4. Субсидии предоставляются Управляющим организациям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год, в соответствии с мероприятиями Подпрограммы на условиях определенных настоящим порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашение), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и Управляющими организациями.

Общая сумма субсидии составляет 30 782 376 (тридцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС – 4 695 616, 68 рублей.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

1.6. Доля расходов на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета, составляет:

не более 98% при реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ;

не более 80% при реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются Управляющим организациям на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту – Объект), прошедших отбор в соответствии с требованиями «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2017 № 373 и отраженных в протоколе общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту – Комиссия).

2.2. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Подпрограммы с Управляющими организациями, в управлении которых находятся многоквартирные дома, дворовые территории которых подлежат благоустройству, заключается Соглашение по каждому отдельному Объекту, находящемуся в управлении соответствующей Управляющей организации.

2.3. В Соглашении предусматриваются: размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий, гарантийные обязательства получателя субсидии.

Соглашение должно содержать следующие условия:

а) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;

б) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

в) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, предусмотренного адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в Подпрограмму;

г) обязанность Управляющей организации в гарантийный срок, который составляет не менее двух лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимости выполненных работ, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц;

д) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересованных лиц, в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Подпрограмме;

е) предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц;

ж) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соглашение должно содержать обязательство о согласии получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.4. Предоставление Субсидии осуществляется после выполнения полного объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Подпрограммы заинтересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Подпрограмме.

2.5. Предоставление Субсидий в текущем финансовом году осуществляется на основании следующих документов, представленных Управляющими организациями в срок до 01.10.2017 в Администрацию ЗАТО г. Железногорск:

- заявки на предоставление Субсидии по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку с приложением копии учредительных документов Управляющей организации;

- итогового письменного отчета о выполнении работ с указанием первоначальной сметной стоимости, стоимости работ после проведенного конкурсного отбора подрядных организаций (при наличии отбора), окончательной стоимости работ, выполненных в объемах по факту;

- результатов конкурсного отбора подрядных организаций (при наличии отбора);

- копий договоров подряда на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных соглашений к договорам подряда;

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных лицами, уполномоченными договорными обязательствами, а так же лицом, уполномоченным собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- исполнительных схем произведенных работ (с указанием отметок при - проведении работ по ремонту дворового проезда);

- документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества применяемых материалов, акты скрытых работ);

- выписок со специального счета, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц;

- отчетов с приложением фотодокументов, подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц;

- копий протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся Объектами, о выборе Управляющей организации, копию договора управления (другие документы, подтверждающие полномочия Управляющей организации по управлению многоквартирным домом).

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в п. 2.5., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согласование (в случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных Управляющими организациями актов приемки выполненных работ.

2.7. Если Управляющие организации, претендующие на получение субсидий не представили или представили не в полном объеме документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Порядка или представили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих дней Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомляет Управляющую организацию в письменной форме об отказе в предоставлении Субсидии, с указанием причины отказа. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в представлении Субсидии, вправе направить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск повторно документы, указанные в п. 2.5., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в предоставлении Субсидии.

2.8. Перечисление Субсидий осуществляется, в течение 10 рабочих дней со дня согласования Администрацией ЗАТО г. Железногорск актов приемки выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предоставление Субсидии и на цели, установленные в соответствии с заключенными соглашениями.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

3.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск совместно с Управляющими организациями не ранее 01.06.2018 осуществляют проверку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:

- Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомляет в письменной форме Управляющие организации о выявленных недостатках и дефектах;

- Управляющие организации в тридцатидневный срок с момента получения уведомления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет средств Управляющих организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

3.3. Управляющие организации обязаны использовать средства Субсидий только на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение Управляющими организациями за счет средств Субсидии иностранной валюты.

3.4. Ответственность за достоверность данных об объемах выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возлагается на Управляющие организации.

3.5. Контроль за соблюдением Управляющими организациями условий, целей и порядка предоставления Субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года.

3.6. В случае непредставления Управляющими организациями документов, указанных пунктом 2.5. настоящего Порядка после получения уведомления об отказе предоставления Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет Управляющую организацию.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.

Заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 3.6. настоящего Порядка, субсидия не предоставляется.

Приложение

к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(от кого, указать полное наименование Управляющей организации/ТСЖ)

юридический адрес, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в сумме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

(сумма цифрами и прописью)

для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов следующих объектов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Виды работ | Фактическая стоимость выполненных работ (по актам выполненных работ), руб. | Размер софинансирования работ по минимальному перечню, руб. | Размер софинансирования работ по дополнительному перечню, руб. | Размер субсидии, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов указанных объектов.

Руководитель/Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.