Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

05.09.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы

Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Глава Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Ведущий специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Заместитель начальника ФГУП «Главное военно-

строительное управление № 9» по правовым вопросам А.В. Круглов

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства: С.А.Крестников

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. В 1 – 3 подъездах ведутся отделочные работы и закончен монтаж межкомнатных перегородок.

2. В 4 подъезде ведутся работы по устройству кровли и бетонной стяжке полов в помещениях.

Круглов А.В. сообщил о готовности ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» оказать содействие ООО СК “Eнисей” в завершении строительства дома. Предприятие может предоставить бригаду отделочников для 4 подъезда, но застройщику необходимо закончить работы по устройству кровли, заливке полов, предоставить ведомость отделки помещений техническим специалистам предприятия.

Решили**:**

1. Богородскому А.М. в кратчайшие сроки подготовить 4 подъезд для бригады отделочников ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9»: завершить работы по устройству кровли и бетонной стяжки в помещениях. Предоставить ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» необходимую документацию, в том числе ведомость отделки помещений.

2. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести в первой декаде октября.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева