Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

02.10.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы

Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Главный инженер МП “ГЖКУ” В.Т. Шрейбер

Заместитель начальника ФГУП «Главное военно-

строительное управление № 9» по правовым вопросам А.М. Дубинин

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства: С.А.Крестников

А.А. Капелько

Е.В. Бикеев

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. В 1 – 3 подъездах ведутся отделочные работы. В 1-ом подъезде уложена напольная плитка в местах общего пользования, в помещениях выполнена чистовая отделка потолков.

2. В 4 подъезде завершаются работы по устройству кровли и бетонной стяжке полов в помещениях.

3. Отопление включено в 1-4 подъездах.

Богородский А.М. сообщил, что не согласился на предложение ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» оказать помощь в отделке 4 подъезда из-за “завышенной” стоимости работ.

Решили**:**

1. Участникам долевого строительства рассмотреть возможность обмена своих долей на доли в строящемся доме по пр-кту Ленинградский, 26.

Свои предложения по вопросу завершения 2 этапа строительства дома направить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

2. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести в первой декаде ноября.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева