Приложение № 1

к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  22. 12. 2015 №_2116_

# Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорска на 2015-2020 годы»

г. Железногорск

2015

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск

от «     »      2009 №

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация ЗАТО г. Железногорск |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Цели Программы | Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, путем развития инфраструктуры жизнедеятельности, создания условий для строительства доступного жилья и безопасного проживания, условий для сохранения и развития человеческого потенциала. |
| Задачи Программы | - Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - Рациональное использование ресурсов, путем развития и модернизации систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Электроснабжения»; - Создание условий для жилищного строительства. |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2020г.г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Реконструкция сетей электроснабжения, реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск; |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Модернизация коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск. - Рациональное использование ресурсов, путем развития и модернизации систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Электроснабжение». - Модернизация коммунального хозяйств, повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск в части капитального строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - Обеспечение устойчивой и надёжной работы сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителей ЗАТО Железногорск. - Создание условий для жилищного строительства. - Проведение проектно-изыскательских работ (далее ПИР) на строительство сетей водопровода, канализации, теплоснабжения для земельных участков, предоставленных под строительство жилых домов; - Строительство сетей водопровода, канализации, теплоснабжения для земельных участков, предоставленных под строительство жилых домов. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию программных мероприятий требуется 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: местный бюджет: 2015 – 0,0 тыс. рублей 2016 – 0,0 тыс. рублей 2017 – 0,0 тыс. рублей 2018 – 0,0 тыс. рублей 2019 – 0,0 тыс. рублей 2020 – 0,0 тыс. рублей федеральный бюджет: 2015 – 0,0 тыс. рублей 2016 – 0,0 тыс. рублей 2017 – 0,0 тыс. рублей 2018 – 0,0 тыс. рублей 2019 – 0,0 тыс. рублей 2020 – 0,0 тыс. рублей краевой бюджет: 2015 – 0,0 тыс. рублей 2016 – 0,0 тыс. рублей 2017 – 0,0 тыс. рублей 2018 – 0,0 тыс. рублей 2019 – 0,0 тыс. рублей 2020 – 0,0 тыс. рублей внебюджетные источники финансирования: 2015 – 0,0 тыс. рублей 2016 – 0,0 тыс. рублей 2017 – 0,0 тыс. рублей 2018 – 0,0 тыс. рублей 2019 – 0,0 тыс. рублей 2020 – 0,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Администрация ЗАТО г. Железногорск |
| Показатели результативности программы в 2020 году | - Обеспечение необходимого резерва мощностей с целью развития объектов жилищного строительства, открытие новых производственных мощностей. - Повышение надёжности, безаварийной работы теплосетей на 100 км (до 4 отказов в год). - Повышение надежности энергоснабжения потребителей. - Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям. - Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения ЗАТО Железногорск. - Обеспечение проектно-сметной документацией коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки, строительство коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки. - Увеличение темпов роста объемов жилищного строительства с 21,918 тыс. кв. метров общей площади жилья до 29,1 тыс. кв. метров общей площади жилья в год. - Привлечение в жилищную сферу финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, иных организаций с иными формами поддержки, а также собственных средств граждан. |

2. Обоснование необходимости принятия программы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры. Основу документа составляет система программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, в которых определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Программа ориентирована на устойчивое развитие ЗАТО Железногорск и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов, привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения руководителей и специалистов следующих организаций - МП «Гортеплоэнерго», МП «КБУ», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ», структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Краткая характеристика систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а гак же обеспечение проживающих в юродском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 73,82% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 58,3% в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100% жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 100% помещений, в сельской местности - 58,3%.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприятиям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

- АО «Железногорская ТЭЦ» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- МИ «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» - предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения;

4)	АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный завод) - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;

- ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для производственных объектов;

- АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,

- АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии.

Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования, субъекта и государства не более 25%) в общем количестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги электроснабжения. Теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск но состоянию на 01.10.2015 составляет 0,0%.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства 3АТО Железногорск

| Наименование показателя | 2014 год |
| --- | --- |
| Протяженность муниципальных электрических сетей, км | 1055,3 |
| Протяженность муниципальных тепловых сетей, км | 196,2 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 249,5 |
| Протяженность канализационных сетей, км | 217,4 |
| Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. | 455 |
| в том числе муниципальных, шт. | 352 |
| Количество котельных, шт. | 8 |
| В том числе количество муниципальных котельных, шт. | 6 |
| Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения муниципальной формы собственности на конец периода, Гкал/час | 127,1 |

3.1.1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск

Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:

-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным BЛ-110 кВ N СЗ, С4;

-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.

Bсe ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-1 10 кВ oт подстанции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).

Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от подстанций:

- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 25 + 1 × 31,5 + 1 × 40 МВА;

- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 7,5 МВА;

- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × l6 МВА;

- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2×10 МВА;

- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2×16 МВА;

-	П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 × 16 + 1×25 МВА;

-П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 6,3 МВА;

- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 25 МВА;

- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 10,0 МВА.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно-трансформаторных и двух-трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанции 110 кВ г. Железногорска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора) имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых трансформаторов, либо превышающую ее.

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150%.

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения электроустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией.

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химзавод» пос. Подгорный), подстанция П-10 (района Первомайский г. Железногорск). При этом необходимо учитывать, что электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е года прошлого века и морально и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реализации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жилищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 ÷ 35 кВ.

3.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и котельный цех МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме, предусматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной установленной мощностью - 300 Гкал./ч. (2×100 и 2×50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г. Железногорска, г. Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и районе Первомайский г. Железногорска, производящие дорогое тепло и пиковую котельную ФГУП ГХК.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника - ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 87,5%. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 аварий на 100 км сетей.

3.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск

Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащищенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 скважин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от Ленинградского проспекта г. Железногорска. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. мЗ/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40÷45 тыс. мЗ/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериальной обработке. В настоящее время промывные воды oт обезжелезивающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не соответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 мЗ/час) и не используется. Фактически, водоснабжение поселка обеспечивает одна скважина, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима реконструкция водозаборных сооружений пос. Новый Путь со строительством установки по обеззараживанию волы.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по тушению пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство дополнительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», филиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки воды отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения населению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод водоснабжения поселка на воду oт Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных ceтей водоснабжения в «старой» черте города Железногорска и микрорайонах № 1,2 города Железногорска достигает 100%. Требуется планомерная замена стальных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,86.

3.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения

ЗАТО Железногорск

Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды пос. Новый Путь по напорному коллектору направляются в систему канализации района Первомайский г. Железногорска, а затем сбрасываются вместе со сточными водами района Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора района Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были остановлены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооружении г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных сооружений производительностью 200 мЗ/сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения. Однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: очистка на флотационных остановках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск - 65,2%. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0 (срок устранения всех непредвиденных ситуаций составлял менее 24 часов).

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:

- Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Возможными последствиями высокою износа инженерных сетей являются аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей энергоносителями.

- Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, пос. Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

- Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Горный» и «Орбита».

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологические штрафы и платежи.

4.	Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение почвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5.	Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными волами ручья Тартат, пруда в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса загрязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для жителей пос. Подгорный.

6.	Низкая пропускная способность магистральных и распределительных электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потребителей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социальной и культурной сферы. Препятствует развитию территории.

7.	Низкая пропускная способность магистральных и квартальных
теплосетей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получения тепла от АО «Железногорска ТЭЦ».

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых тепловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, помещениях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоносителя. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

- Цели, задачи, этапы и сроки реализации

Основная цель программы:

- обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, путем развития инфраструктуры жизнедеятельности, создания условий для строительства доступного жилья и безопасного проживания, условий для сохранения и развития человеческого потенциала.

Задачи программы:

- Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- Рациональное использование ресурсов, путем развития и модернизации систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение»;

- Создание условий для жилищного строительства.

Сроки реализации программы 2015-2020 годы.

5. Основные мероприятия программы

Основные мероприятия программы перечислены в приложении №1.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно - частного партнерства.

Ежегодно Администрация ЗАТО г. Железногорск проводит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников.

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:

- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

- модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов.

Приоритет будет отдаваться модернизации и реконструкции объектов коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.

Проекты модернизации объектов коммунального комплекса могут включать строительство отдельных объектов, связанных в первую очередь с решением экологических задач.

Указанная форма финансирования позволит организациям коммунального комплекса привлекать заемные средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры у кредитных организаций.

6. Механизм реализации программы

Заказчиком программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Управление градостроительства, Управление городского хозяйства, Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и МУ «Управление капитальным строительством» (далее – Управления) от имени заказчика программы осуществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- доклад заказчика программы об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за период реализации программы;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Средства местного бюджета ЗАТО Железногорск на финансирование мероприятий программы в 2015-2020 годах предусматриваются в форме:

- бюджетных ассигнований на закупку работ и услуг для муниципальных нужд;

- бюджетных инвестиций.

Орган, ответственный за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, обязан привлекать к выполнению работ подрядчиков, признанных победителем торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

    - Ресурсное обеспечение программы

Источником решения программы являются:

- средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 0,0 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 0,0 тыс. рублей.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств краевого и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

    - Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиками программы – Управлением градостроительства, Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Управление капитальным строительством», которые:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет Управление градостроительства;

- осуществляют координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации программы.

    - Результат реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы должно обеспечить к 2020 году:

- Обеспечение необходимого резерва энергетических мощностей с целью развития объектов жилищного строительства, открытие новых производственных мощностей.

- Повышение надёжности, безаварийной работы теплосетей на 100 км (до 4 отказов в год).

- Повышение надёжности энергоснабжения потребителей.

- Сохранение для жителей г.Железногорска достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям.

- Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения г.Железногорска. - Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. - Улучшение состояния водных объектов, почвенного покрова, зеленых насаждений. - Развитие системы экологического образования и просвещения. - Обеспечение проектно-сметной документацией коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки, строительство коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки. - Увеличение темпов роста объемов жилищного строительства с 21,918 тыс. кв.м общей площади жилья до 29,1 тыс. кв.м общей площади жилья в год.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации (год) | Ориентировочная стоимость с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрические сети |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Перевод электрических нагрузок ОАО «ИСС» с подстанции П-0 (по 6кВ) на построенную подстанцию «Город» | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реконструкция подстанции П-10 с заменой масляных выключателей, электрооборудования, установкой дополнительных ячеек | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реконструкция подстанции П-5 35/6 кВ, перевод П-5 в РП-5 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Монтаж кабельной линии 6 кВ от П-340 до РП-5 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Перевод электрической нагрузки скважин ГВС (четыре ЛЭП 6 кВ) с подстанций 110/35/6 кВ ФГУП «ГХК» П-8 на подстанцию 110/35/6 кВ П-10 МП «Горэлектросеть» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Строительство ВЛ-35 кВ от подстанции 110/35/6 кВ П-8 до подстанции 35/6 кВ в районе КПП-3 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ П-4 в пос. Подгорный с увеличением установленной мощности силовых трансформаторов и устройством 2-го ввода по 110 кВ,превод нагрузок пос. Подгорный с П-7 на П-4 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Реконструкция подстанции 35/6 кВ П-2 с заменой на блочную подстанцию мощностью 2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей в пос. Тартат, индивидуальной жилой застройки в районе КПП-1 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Реконструкция подстанций 35/6 кВ П-260, с заменой на блочную подстанцию мощностью 2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей в районе КПП-3 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Реконструкция подстанции 35/6 кВ П-25, с заменой на блочную подстанцию мощностью 2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей карьера «Т», пос. Новый Путь | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Реконструкция ВЛ 35 кВ от подстанции ТП-4 на подстанции ТП-7, ТП-8 для обеспечения надежности и качества услуги электроснабжения потребителей карьера «Т», пос. Терентьево | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Наружные сети освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.1 | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2. | Строительство наружных сетей освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Наружные сети освещения улицы Царевского г. Железногорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Царевского г. Железногорска | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Царевского г. Железногорска | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Наружные сети освещения улицы Невской пос. Додоново |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Невской пос. Додоново | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Невской пос. Додоново | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Наружные сети освещения улицы Березовая г. Железногорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Березовая г. Железногорска | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Березовая г. Железногорска | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Пешеходная дорожка и наружные сети освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Проектно – сметная документация на пешеходную дорожку и наружные сети освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16.2. | Строительство пешеходной дорожки и наружных сетей освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Наружные сети освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19 | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Наружные сети освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.2. | Строительство наружных сетей освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22 | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19. | Строительство наружных сетей освещения согласно Предписанию ОГИБДД от ноября 2015 | 2017÷ 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по электрическим сетям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей района Заозерный г. Железногорска | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения «Северного квартала» г. Железногорска | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 2А г. Железногорска | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Обеспечение устойчивых гидравлических режимов теплосетей ЗАТО Железногорск | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство третьего пускового комплекса Железногорской ТЭЦ | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство трубопроводов теплоснабжения от магистральной теплотрассы 2×Ду 1000 ЖТЭЦ до района Первомайский г. Железногорска, пос. Подгорный, пос. Новый Путь, пос. Тартат | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция водопроводных сетей «Северного квартала» г. Железногорска | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей микрорайона 2А г. Железногорска | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Реконструкция системы хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Тартат со строительством дополнительной водозаборной скважины и устройством системы обеззараживания воды | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Строительство новой водозаборной скважины в дер. Шивера | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Реконструкция существующих водозаборных сооружений пос. Новый Путь | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по водопроводным сетям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция сетей канализации «Северного квартала» г. Железногорска | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Капитальный ремонт сетей канализации микрорайона 2А г. Железногорска | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Строительство канализационной насосной станции в пос. Додоново, строительство напорного коллектора от новой КНС до городского канализационного коллектора в районе «старого ГАИ» | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Строительство напорного канализационного коллектора от котельной № 2 пос. Подгорный до очистных сооружений поселка | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Реконструкция городских водозаборных сооружений с устройством сооружений по отводу промывных вод от обезжелезивающей установки в централизованную канализацию | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Строительство напорного канализационного коллектора по отводу сточных вод от баз отдыха «Орбита», «Горный» | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Строительство централизованных сетей канализации в пос. Додоново | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. | Строительство сетей водоотведения от жилых домов по ул. Майская, ул. Гагарина пос. Новый Путь | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС – 21 до очистных сооружений г. Железногорска | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. | Строительство централизованной системы водоотведения пос. Тартат | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по канализационным сетям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция очистных сооружений пос. Подгорный | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Строительство очистных сооружений в деревне Шивера | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Перевод промывных вод от котельной № 1 г. Железногорска на очистные сооружения | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Перевод промывных вод от ХВО котельной № 5 на очистные сооружения | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Строительство очистных сооружений для баз отдыха «Орбита», «Горный» | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по очистным сооружениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |