gerb_zhel

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.05.2022 № 965

**г. Железногорск**

|  |
| --- |
|  |

Об организации мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2022 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Железногорск в 2022 году (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Железногорск в 2022 году (приложение № 2).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы

ЗАТО г. Железногорск А.А. Сергейкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 965

ПЕРЕЧЕНЬ

мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2022 году

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».

2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе «мкр. Заозерный».

3. Зона отдыха на озере пос. Подгорный.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 965

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | | | Срок  исполнения, ответственное предприятие |
| Городской пляж на Кантатском водохранилище в  районе МАУК «ПКиО», городской пляж в районе «мкр. Заозерный», Зона отдыха на озере пос. Подгорный | | | | |
| 1.1 | | | Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка) | для получения акта технического освидетельствования пляжных зон до 03.06.2022, в последующем  с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.2 | | | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 03.06.2022  МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.3 | | | Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 03.06.2022  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.4 | | | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 03.06.2022  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.5 | | | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.6 | | | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю | с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.7 | | | Очищать зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, сухостоя | с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.8 | | | Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за исключением пляжа в районе «мкр. Заозерный», зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.9 | | | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.10 | | | Установить вкладыши в урны | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.11 | | | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.12 | | Организовать уборку рекреации и транспортирование твердых коммунальных отходов ежедневно | | с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.13 | | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания | | с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.14 | | Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, прилегающие к Кантатскому водохранилищу | | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.15 | | Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, сроками купального сезона и часами работы (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства»,  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.16 | | Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям | | с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.17 | | Обеспечить городские пляжи общественными туалетами. | | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.18 | | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме зоны отдыха на озере в п. Подгорный | | до 03.06.2022  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.19 | | Установить режим работы городских пляжей: с 11 до 20 ежедневно | | с 03.06.2022 до 31.08.2022  МБУ «Комбинат благоустройства»,  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.20 | | Установить период работы городских пляжей: | | с момента получения акта технического освидетельствования пляжных зон до 31 августа 2022 года  МБУ «Комбинат благоустройства»,  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |