|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск  от 17.01.2017 № 47 |

Противопаводковые мероприятия на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю*** | | | |
| 1.1 | Создать на предприятии паводковые комиссии с привлечением представителей собственника и подготовить план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод через гидротехнические сооружения и направить их в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 16.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ» |
| 1.2 | Откорректировать Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком с учетом метеорологических прогнозов и текущей ситуации. Направить уточненные мероприятия в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | 16.03.2017 | Председатели комиссий по ЧС и ПБ всех уровней |
| 1.3 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организовать устойчивую систему связи всех субъектов подготовки и контроля пропуска паводковых вод | 16.03.2017 | Руководители предприятий, органы управления ГО и ЧС |
| 1.4 | Определить источники и порядок финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков | 16.03.2017 | Руководители предприятий и организаций, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 1.5 | Откорректировать подробный план (карту) населенных пунктов, подвергающихся подтоплению, с обозначением мест подтопления, нанесенных с интервалом в 1м, с указанием объектов, попадающих в эти зоны | 16.03.2017 | Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Железногорск |
| 1.6 | Организовать контроль за своевременным представлением отчетной информации, ее обобщение, анализ | Постоянно | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.7 | Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории ЗАТО Железногорск к весеннему паводку | Постоянно | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.8 | Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отчет об исполнении спланированных мероприятий по пропуску паводковых вод через гидротехнические сооружения (п.1.1) | 01.06.2017 | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения***  ***чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком*** | | | |
| 2.1 | Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока воды по водосбору р.Кантат, р.Байкал, р. Тартат | март | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 2.2 | Установить аншлаги о запрещении хождения по льду | 09.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ» |
| 2.3 | Проверить техническую готовность станций перекачек на максимальную нагрузку | 09.03.2017 | МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ» |
| 2.4 | Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насосы, илососы, спецтехнику, строительные и дорожные машины и механизмы для ликвидации возможных затоплений, локальных порывов сетей, деформаций дорог, просадки мест раскопок и пр. | 09.03.2017 | Руководители предприятий и организаций |
| 2.5 | Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутриквартальных территорий, с территорий предприятий, подстанций, строительных площадок, школ, детских дошкольных учреждений, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п. Подгорный, мкрн. Лукаши | 09.03.2017 | Руководители предприятий и организаций, МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», управляющие компании, ТСЖ, собственники зданий и помещений, МАУ «КОСС», ФГУП «ГУССТ №9», МКУ «УКС», Железногорский филиал АО «Красэко», МКУ «Управление образования» |
| 2.6 | Установить особый контроль за прохождением паводковых вод и сохранностью автомобильных дорог, инженерных сооружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Бражный, руч. Таловый, р. Тартат | 09.03.2017 | КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» |
| 2.7 | Произвести очистку от снега территорий северных сторон зданий, подверженных подтоплению талыми водами | 09.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», управляющие компании, ТСЖ, собственники зданий и помещений |
| 2.8 | Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственных зданий, отмостки, козырьки над подъездами и спусками в подвалы, водоприемные воронки на кровлях с внутренними водостоками от снега и наледи. Переключить задвижки на ливневую канализацию | 09.03.2017 | Управляющие компании, ТСЖ, руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 2.9 | Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, заглушек, задвижек на канализационных выпусках в подвалах и убежищах, состояние дренажей из тепловых камер, герметизацию колодцев | 09.03.2017 | Управляющие компании, ТСЖ,  АО «ИСС», ФЯО ФГУП «ГХК», Железногорский филиал АО «Красэко», МП «Горэлектросеть», МП «Городская телефонная сеть», арендаторы помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.10 | Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов, подверженных подтоплению талыми водами, вывесить объявления о возможном сход снега, наледи с крыш | 09.03.2017 | Управляющие компании, ТСЖ |
| 2.11 | Очистить все торшеры, опоры наружного освещения и светофоров от снега, закрыть все дверцы на торшерах, опорах наружного освещения и светофоров для исключения попадания воды. | 09.03.2017 | МП «Горэлектросеть»,  МП «Комбинат благоустройства» |
| 2.12 | Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные трубы, лотки на автомобильных, железных дорогах, городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. Лукаши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоново, пос. Подгорный, пос. Тартат, на территориях предприятий, согласно зоны ответственности | 09.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», ООО «УЖТ», Управляющие компании, ТСЖ, МКУ «Управление образования», руководители предприятий и организаций |
| 2.13 | Провести очистку решеток ливневой канализации (по зонам ответственности), выпусков в городское озеро и ручей Байкал | 09.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», Управляющие компании, ТСЖ, МКУ «Управление образования», руководители предприятий и организаций |
| 2.14 | Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья Байкал, ручья в гаражных кооперативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши | 09.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», АО «ИСС», Управляющие компании, ТСЖ, СМУ-912, в/ч 96856, гар.кооперативы №№ 5, 14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 95, 103 |
| 2.15 | Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья с территории городского кладбища, открытую и закрытую часть ливневой канализации в районе ул. Верхняя Саянская | 09.03.2017 | ООО «Маяк-26», МП «Комбинат благоустройства», МКУ «УКС», ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, АТП ФЯО ФГУП «ГХК», гар. кооперативы №№ 27, 29 |
| 2.16 | Очистить от снега монтажные люки и перекрытия подземных павильонов и скважин, лотки контррезервуаров, проверить (при необходимости промыть) самотечный коллектор канализации по ул. Ленина, обеспечить подъезды к скважинам, дюкерам, колодцам на главных водоводах, к пожарным гидрантам | 09.03.2017 | МП «Гортеплоэнерго» |
| 2.17 | Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пересечения с р. Тартат, р. Сайлык от мусора для обеспечения свободного прохождения паводковых вод и исключения затоплений территорий ЗАТО Железногорск | 30.03.2017 | ФЯО ФГУП «ГХК» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.18 | Для предотвращения выноса грязи на автодороги города, выполнить временные подъезды к объектам строительства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС) | 30.03.2017 | Управление градостроительства, МКУ «УКС», руководители строительных предприятий и организаций |
| 2.19 | Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной трассы в р. Байкал для исключения затопления территории кадетского корпуса | 30.03.2017 | МАУ «КОСС» |
| 2.20 | Обеспечить контроль за прохождением талых вод через нагорную канаву на ул. Горького, в районе мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперативов на ул. Восточная | 30.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства» |
| 2.21 | Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском озере (основные и для перепуска вод в оз. Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидрозатвор на ручье Байкал | 30.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ» |
| 2.22 | Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения работ на ул. Верхняя Саянская с исключением разрушения траншей и котлованов коммуникаций и попадания грязи и талых вод на ул. Саянская, организовать своевременную очистку ул. Саянской, дворовых территорий жилых домов №№9, 11, 13, 15, 19, 23 по ул. Саянская и проезжей части пр. Ленинградский в районе жилого дома №24 в случае выноса грязи на проезжую часть и дворовые территории | 16.03.2017 | МКУ «УКС» |
| 2.23 | Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения работ на ул. Восточная в месте проведения работ по строительству автодороги до здания АФУ с исключением попадания грязи и талых вод на ул. Восточная, организовать своевременную очистку ул. Восточная в случае выноса грязи на проезжую часть | 16.03.2017 | АО «ИСС» |
| 2.24 | Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строительных площадок промышленных объектов и жилых домов, от котлованов, траншей, открытых фундаментов и пр., завезти до начала паводков необходимые строительные материалы, инструменты | 16.03.2017 | МКУ «УКС», АО «ИСС»,  ФЯО ФГУП «ГХК», руководители строительных предприятий и организаций |
| 2.25 | В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку от наледи и снега приемных люков ливневой канализации с ополаживанием, при необходимости, краев | 30.03.2017 | управляющие компании, ТСЖ,  МКУ «Управление образования»,  МП «Комбинат благоустройства» |
| 2.26 | Провести ревизию гидротехнических сооружений с предоставлением копии акта в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» | 30.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства»,  МП «ЖКХ», ФЯО ФГУП «ГХК» |
| 2.27 | Подготовить графики сброса воды из Кантатского водохранилища, оз. в пос. Подгорный, согласовать его с МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», утвердить Главой Администрации ЗАТО г. Железногорск. Обеспечить работы по его исполнению | 30.03.2017 | МП «Комбинат благоустройства»,  МП «ЖКХ» |
| 2.28 | Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного и сменного персонала, усилить дежурство на период прохождения паводковых вод, обеспечить необходимый запас инструментов и материалов | апрель-май | Руководители предприятий и организаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.29 | Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых вод, при необходимости провести укрепление берегов, подверженных размытию. Ввести контроль состояния водопропускной трубы моста через р. Тартат. При необходимости организовать работы по очистке и восстановлению трубы | апрель-май | ОАО «Краспан», садовые кооперативы № 9, 10, 20, 22, 25, 32, 36, 39 |
| 2.30 | Установить водомерные линейки, обеспечить работу водомерных постов стационарного наблюдения за уровнем воды в р. Енисей и озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгорный, пос. Додоново | весь период паводков | МП «Комбинат благоустройства»,  МП «ЖКХ», Управление городского хозяйства |
| 2.31 | Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной готовности к проведению эвакуационных мероприятий на городском озере, пос. Додоново, д. Шивера | весь период паводков | МП «Комбинат благоустройства», ФЯО ФГУП «ГХК» |
| 2.32 | Вести постоянный контроль за состоянием зданий, сооружений, дорог, тротуаров и мест раскопок. При повреждениях производить работы по восстановлению, в местах просадки своевременно производить подсыпку талым грунтом и гравием. Подготовить необходимый запас инертных материалов, соответствующую технику | весь период паводков | МКУ «УКС», МП «Комбинат благоустройства», МП «ГЖКУ»,  МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ»,  ФГУП «ГУССТ №9», руководители предприятий и организаций |
| 2.33 | Усилить контроль качества бактериологических анализов воды по скважинам и контрольным точкам в городе и поселках | весь период паводков | МП «Гортеплоэнерго» |
| 2.34 | Вести постоянный контроль за трансформаторными подстанциями, расположенных в местах, подверженных подтоплению талыми водами | весь период паводков | Железногорский филиал АО «Красэко» |
| 2.35 | Вести постоянный контроль за состоянием ливневой канализации, пропуском паводковых вод в районе ул. Восточная 19-23, ул. Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпуска на пл. Победы, ручьев на территории городского кладбища, в гаражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Ленина 69, ул. Восточная 26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При необходимости производить откачку воды, ремонт, очистку и другие необходимые мероприятия | весь период паводков | управляющие компании, ТСЖ, МП «Комбинат благоустройства» |
| 2.36 | Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, у входа в закрытую часть ручья | весь период паводков | МП «Комбинат благоустройства» |
| 2.37 | Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000 мм на участке ТП4 – ТП6 – ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. Поселковая, за теплосетью, водоводами и напорными канализационными коллекторами в пойме р. Кантат. | весь период паводков | МП «Гортеплоэнерго» |
| 2.38 | Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию мест затопления в поселках ЗАТО Железногорск (д. Шивера, пос. Тартат, мкрн. Первомайский, мкрн. Заозерный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрестков ул.Таежная - ул.Щетинкина, ул.Щетинкина - ул. Белорусская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев - ул.Ровная, ул.Южная – ул. Трудовая, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Майская, ул. Полевая, территории кондитерской фабрики | весь период паводков | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», МКУ «Управление поселковыми территориями», МП «Гортеплоэнерго», управляющие компании, ТСЖ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.39 | Взять на контроль и обеспечить своевременную размывку русел ручьев, промывку и очистку подмостовых участков русел ручьев и рек | весь период паводков | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ» |
| 2.40 | Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартат, руч. Сайлык, руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мостовых сооружений, водопропускных труб для своевременной очистки русел от наносов мусора | весь период паводков | МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», ООО «УЖТ», ФЯО ФГУП «ГХК», КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» |
| 2.41 | Предусмотреть дополнительные мероприятия, исключающие подтопление ул. Полевая в пос. Додоново при экстренном сбросе воды из Кантатского водохранилища | весь период паводков | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МП «Комбинат благоустройства», |
| ***3. Мероприятия по защите населения*** | | | |
| 3.1 | Оповестить через средства массовой информации членов садоводческих товариществ и гаражных кооперативов о необходимости принятия мер по снижению риска подтопления территорий садовых товариществ и гаражных кооперативов | 09.03.2017 | Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 3.2 | Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны подтопления:  - жилых домов с указанием фамилий и возраста проживающих (отдельно указать жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди пожилого возраста);  - объектов жизнеобеспечения;  - объектов социального назначения;  - объектов сельскохозяйственного животноводства. | 09.03.2017 | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», руководители предприятий и организаций |
| 3.3 | Организовать работу с учащимися образовательных учреждений по разъяснению правил поведения на водных объектах и мерам безопасности в условиях паводка | 09.03.2017 | МКУ «Управление образования» |
| 3.4 | Организовать проведение сходов жителей для всестороннего разъяснения порядка действий в паводковый период, обеспечить наличие оформленных протоколов сходов, решений сходов | 09.03.2017 | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 3.5 | Спланировать эвакуационные мероприятия по отселению населения и сельскохозяйственных животных из зоны затопления, организации первоочередного жизнеобеспечения | 09.03.2017 | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.6 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопления по действиям при угрозе и во время возникновения половодья | весь период паводков | МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ ЦОС, Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Красноярскому краю, Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 3.7 | Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка, своевременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов | весь период паводков | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми территориями», Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Железногорск, МКУ ЦОС, Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Красноярскому краю, отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск |

Заместитель Главы Администрации

ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Ю.Г. Латушкин