Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2020 год

В целом программа в денежном выражении выполнена на 96,1%. Основной причиной не полного выполнения программы в денежном выражении стала экономия средств по результатам торгов на право выполнения работ.

*Подпрограмма № 1* «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 90,63%.

Мероприятие 2. «Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 1691,73тыс.руб. возникла при проведении торгов. Выполнен капитальный ремонт тепловых сетей на двух участках:

- магистральной теплосети по ул.Строительная от М1ТК-8 у жилого дома 17А до т."А" у жилого дома 27 (участок от т."А\*" у жилого дома по ул.Строительная,23 до т."А" у жилого дома по ул.Строительная,27), ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный

- тепловой сети от ТК-13 до ТК-10 (3 очередь от т.А до ТК-10) по ул. Ленина г.Железногорск .

*Подпрограмма № 2* "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" в денежном выражении выполнена на 99,9%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме. Субсидия перечислена в полном объеме в сумме 7484569,45 на основании подписанного соглашения в соответствии с планом ФХД.

Мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" по количеству посетителей выполнено в полном объеме. Количество посетителей бани по льготным тарифам составило 21177 человек, при плановом показателе 21000 человек.

Мероприятие 3 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д.Шивера» выполнено в полном объеме, проведена уборка мусора на кладбищах поселков Новый Путь, Додоново, Шивера, снос зеленых насаждений на кладбище в пос. Новый путь, Додоново, д.Шивера. Выполнены работы по ремонту ограждения кладбищ в д.Шивера и в пос.Новый Путь.

Мероприятие 4 «Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» ( в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг") выполнено в денежном выражении на 99,86%, при этом все потребности управляющих организаций на компенсацию выпадающих доходов удовлетворены.

*Подпрограмма № 3* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 87,65%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах» не выполнялось в связи с отсутствием заявок от управляющих организаций.

Мероприятие 2 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено. В 2020 году установлено:

-ПУ холодной воды 73 шт.

-ПУ горячей воды 8 шт.

-ПУ электроэнергии 16 шт.

Экономия средств возникла при торгах. Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).

По вопросу выполнения запланированных целевых показателей и показателей результативности: (см.приложение № 6).

НЕ выполнены следующие показатели:

1.Количество новых потребителей, подключенных к тепловым сетям в течение года (план – не менее 7 потребителей, факт – 3 потребителя). Изменение показателя в 11 в 2019 году до 3-х в 2020 году связано с распространением на территории ЗАТО Железногорск короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, временным ограничением деятельности многих предприятий и сложной экономической ситуацией.

2. Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку сточных вод (план – не более 1,4 квтч/м3, факт – 1,51 квтч/м3).

Изменение показателя с 1,44 (в 2019 г.) до 1,51 (в 2020 г.) связано с износом насосного оборудования и необходимостью его замены, необходимостью установкой частотных регуляторов для снижения расхода электроэнергии при перекачке стоков.

Руководитель УГХ А.Ф.Тельманова

Исп.Синкина Т.В.

76-55-70