ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2014 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014 год планировалось в размере 26 583,6 тыс.рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2014 году составляло 24 863,4 тыс.рублей.

Программные мероприятия 2014 года выполнены в срок и в полном объеме. Содержание и эксплуатация полигонов ТБО ЗАТО Железногорск производилось качественно в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Ликвидированы 18 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории ЗАТО Железногорск. Организованы и проведены конкурсы «Лучший сад», «Лучший гараж», «Лучший двор» по результатам, которых реализованы **6** проектов, направленных на благоустройство садоводческих товариществ и **6** проектов по благоустройству гаражных кооперативов, **2** проекта на благоустройство внутриквартальных территорий. В целях развития экологического образования и просвещения организованы и проведены общегородской субботник «День Енисея» (170 участников), субботник по уборке водоохранных зон Кантатского водохранилища в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» (155 участников).

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Исп.Шахина И.А.

76-55-62