ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» за 2015 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2015 год планировалось в размере 416 864 972,77 тыс.рублей, в том числе 100 620 800,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 316 244 172,77 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое исполнение составило 414 831 668,69 руб. (99,51%), в том числе 100 517 300,00 руб. (99,90% ) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 314 314 368,69 (99,39%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено средств, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 201 403 294,81 | 201 307 588,10 | 99,95 |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 5 698 160,00 | 5 600 970,10 | 98,29 |
| 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | 116 889 740,00 | 116 889 740,00 | 100,00 |
| 4 | Организация благоустройства территории | 92 873 777,96 | 91 033 370,49 | 98,02 |
|  | ИТОГО: | 416 864 972,77 | 414 831 668,69 | 99,51 |

Наименьшее исполнение (98,29%) наблюдается по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финансовые средства были, в основном, по одному мероприятию:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер не использованных средств составил 95,92 тыс. руб. или 95,92%). Неисполнение связано с тем, что в течение 4 квартала на специализированную стоянку было помещено 3 автомобиля и, с началом проведения работ, собственники транспортных средств, перемещение которых планировалось, самостоятельно убрали транспортные средства с дорог общего пользования или переместили их в другие места, что потребовало проведения длительной процедуры подготовки к перемещению сначала.

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

а) подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 170,26 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 28 697,57 м2, убрано и вывезено 120 560 м3 снега с дорог и 78 242,6 м3 снега с тротуаров, произведена очистка от снега автогрейдером — 14 144 тыс. м2 проезжей части и автобусных остановок, произведена замена 480 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 101 новых стойки для знаков, установлены 8 новых автопавильонов, произведен ремонт 21 ливневого колодца, произведена промывка 38 300 м труб ливневой канализации, в том числе 1 240 метров горячей водой в весенний период, очищено от грязи и ила 1 527 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 31 726,8 м2, проведено профилирование 929,8 км покрытия и обочин, очищено от рыхлого и примерзшего к асфальту снега с 17,30 млн.м2 тротуаров, осуществлено подметание городских тротуаров площадью 37,11 млн. м2, очищено от щебня и песка 6 907 795 м2 дорог и пр.,

- выполнение комплекса работ по содержанию 17 053 деревьев, 205 030 кустарников, 1 397 578,5 кв.м. газонов, 10 113,4 кв.м. цветников: произведена формовочная стрижка 3 557 деревьев, вырезка сухих сучьев на 6 743 деревьях, омолаживание 161 дерева, посажены 496 деревьев и 5 580 кустарника, засеяны 4 000 кв. метров газонов и 2 023 кв.м. цветников, высажено 1 271 222 ед. живой цветочной рассады, 51,3 тыс. луковичных растений, окошены 4 341 758 кв. м газонов, установлены новые кованые диваны – 38 шт., созданы новые зоны благоустройства: высажены 22 кедровых сосны по ул. Красноярская (скульптурная группа «Богатыри»), 30 кустов сирени в сквере за зданием «Молодежного центра», высажены 6 голубых елей по ул. 22 Партсъезда у гостиницы «Центральная», на пл. Королева к цветочному оформлению добавлены элементы вертикального озеленения – 4 арочных конструкции с цветочными чашами, у топиарной фигуры медведя на пр. Курчатова установлены конструкции вертикального озеленения в виде цветов, высажено 70 рябин в пос. Первомайский и пр.

- завершено оформление документов на выполненную в 2014 году реконструкцию автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная),

- выполнен ремонт автомобильной дороги от ул. Красноярская до ОЛ «Взлет»,

- выполнен ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК96 до ПК125+34;

б) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 63 автотранспортных средств. В рамках мероприятий проводилась оплата перемещения 3 транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение,

- 9 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (детский сад №20, гимназия №91 им. М.В. Ломоносова, гимназия №96 им. В.П. Астафьева, средние общеобразовательные школы №93, 97, 101, школа космонавтики, Норильский кадетский корпус, школа-интернат, Железногорская санаторная школа-интернат) оборудованы в соответствии с требованиями действующего законодательства: установлены искусственные неровности, светофоры Т.7, пешеходные ограждения, дополнительная подсветка пешеходных переходов,

- проведено 30 конкурсов по безопасности дорожного движения в детских дошкольных учреждениях, , 33 конкурса и викторины в общеобразовательных учреждениях, 9 мероприятий по профилактике БДД в детских оздоровительных лагерях и 3 в пришкольных лагерях, организовано и проведено на улицах ЗАТО Железногорск 56 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения, а так же приобретена и распространена полиграфическая продукция по тематике безопасность дорожного движения в количестве 3000 штук,

- приобретены и установлены 8 знаков «Дети» с соответствующими стойками и табличками на двух участках дорог общего пользования вблизи общеобразовательных учреждений (школа №93, ул. Толстого, детский профилакторий, пр. Ленинградский),

- обустроены 10 пешеходных переходов в соответствии с требованиями нормативной документации с установкой 8 Г-образных стоек на семи пешеходных переходах (ул. Красноярская, ул. Молодежная, ул. Королева, ул. Южная, ул. Ленина, ул. 22 Партсъезда), 2 стойки, 52 знаков;

в) подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 9 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок и 13 коммерческим маршрутам с общим пробегом автобусов на маршрутах в 2015 году 5 890,4 тыс. км.,

- приобретены 10 автобусов средней вместимости «Вектор» для осуществления перевозки пассажиров на городских маршрутах;

г) подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- организовано содержание пляжей г. Железногорск, пос. Новый Путь, Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов,

- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание, ремонт фонтана пл. Королева,

- обеспечено обслуживание 127,9 км сетей уличного освещения, 3026 светильников, 68 светофорных установок, 175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования,

- проведены работы по завершению замены покрытия верхней террасы пл. Победы с плит ТШ на брусчатку, заменено покрытие пешеходной зоны у флагштоков,

- осуществлен демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.

Целевые показатели и показатели результативности, устанавливаемые при формировании программы выполнены в полном объеме. По некоторым позициям наблюдается превышение достигнутых значений над плановыми:

- отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок достигло значений в 72,4% вместо ожидаемых 68,2%,

- количество совершенных ДТП с участием пострадавших сократилось до 65 в год, вместо ожидаемых 84.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Исп. Масалов Ю.С.

76-55-10