Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

21.07.2016 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

Участники долевого строительства:

 С.А. Крестников

 А.К. Шарипов

 В.В. Оборонов

 В.А. Путин

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Запланированные работы по пункту 2 протокола рабочей группы от 09.06.2016 застройщиком не выполнены. Первый подъезд для осмотра не предъявлен.

2. Выполнены работы по устройству кровли 2 подъезда.

3. Ведутся работы по кирпичной кладке на 4 и 5 подъездах и благоустройству дворовой территории.

**Решили:**

1. Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Д.Проскурнин):

1.1. Организовать совместное совещание по проблемам строительства объекта с Главой ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведевым, застройщиком и участниками долевого строительства.

1.2. Рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию жилого дома по подъездам.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева