ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2016 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2016 год планировалось в размере 23 496 564,00 рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2016 году составляло 23 096 346,12 рублей.

Программные мероприятия 2016 года выполнены в срок и в полном объеме. Содержание и эксплуатация полигона ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железногорск, площадки временного накопления коммунальных отходов ЗАТО Железногорск производилось качественно в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Ликвидированы более 20 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории ЗАТО Железногорск. Организован и проведен конкурс «Жители – за чистоту и благоустройство». По результатам конкурса реализованы 14 проектов, направленных на благоустройство садоводческих товариществ, 4 проекта, направленных на благоустройство гаражных кооперативов . В целях развития экологического образования и просвещения организованы и проведены общегородские субботники по уборке водоохранных зон Кантатского водохранилища в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия», субботник по уборке водоохранных зон озера пос.Новый Путь. Проведены акарицидные обработки 30 га мест массового отдыха на территории ЗАТО Железногорск.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Исп.Шахина И.А.

76-55-62