|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник ФГКУ «Специальное управление  ФПС № 2 МЧС России»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Дерышев  «\_\_\_» апреля 2020 года | УТВЕРЖДАЮ: Глава ЗАТО г. Железногорск  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Куксин  «\_\_\_» апреля 2020 года   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | т | « | 14 | » | марта | 2019 г. | |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих

объединений граждан и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров

на территории муниципальных образований

|  |
| --- |
| Городской округ ЗАТО Железногорск Красноярского края |
| наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования |

| № п/п | Наименование населенного пункта,  СНТ, объекта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория ЗАТО Железногорск | Провести комплекс мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону, в том числе прилегающей к ним территории. Организовать очистку территории от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов. Заключить договора на вывоз собранного мусора.  Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержания территории ЗАТО Железногорск. | 15.06.2020 | Руководители юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица ЗАТО Железногорск |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования | Провести работы по благоустройству и озеленению территорий.  Провести субботники по благоустройству. | 15.06.2020 | Руководители образовательных организаций, руководители организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования | Провести работы по благоустройству и озеленению территорий.  Провести субботники по благоустройству. | 15.06.2020 | Арендаторы, являющиеся правообладателями земельных участков, председателям садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ и гаражных кооперативов |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск:  пр. Курчатова (от площади Победы до КПП № 3, вдоль пешеходной дорожки; ул. Саянская; от КПП № 3 по ул. Саянская вверх до погребов, от рынка «Центральный» до перекрестка пр. Курчатова – ул. Королева, за СМ «Стройка», вдоль пешеходной дорожки от пр. Курчатова – ул. Королева до ТРК «Сибирский городок»);  ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка пр. Ленинградский с ул. 60 лет ВЛКСМ до моста; от моста до церкви; от церкви до профилактория «Строитель»);  пр. Ленинградский (от площади Победы до моста через р. Кантат; от моста через р. Кантат до СПСЧ № 10; от пр. Ленинградский д. 22 до ГВС, за жилыми домами на пр. Ленинградский д. 16, д. 26);  район СЮТ в сторону городского озера, за библиотекой им. Гайдара до стадиона «Труд», за рынком «Центральный» в сторону городского озера;  За спорткомплексом «Радуга» | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий – расчистка площади от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламлённости, аварийных деревьев, обрубка сухих нижних ветвей у живых деревьев. | 15.06.2020  01.09.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск:  разделительная полоса пр. Ленинградский, от д. 29 до д. 101, пр. Ленинградский за АЗС «Ладога» | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий – расчистка площади от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламлённости, аварийных деревьев, обрубка сухих нижних ветвей у живых деревьев. | 15.06.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск | Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров. | 01.05.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск | Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов, исходя из степени природной пожарной опасности лесов, в соответствии с лесохозяйственным регламентам. | 15.04.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск:  квартал № 29, 30, 32, 44, район д. Шивера,  п. Подгорный | Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.  Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. | по мере схода снежного покрова до объявления пожароопасного периода | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск:  квартал № 38, 49, 54, 55, 64, 65, 66 | Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.  Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос (полоса поверхности земли очищенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы). | 30.07.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск:  п. Подгорный, квартал № 66 - район Новопутинского карьера | Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.  Установка и размещение капитальных стендов. | 30.06.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск:  д. Шивера, перекресток по ул. Весовая | Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.  Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.  Обновление - демонтаж старых, установка новых капитальных стендов. | 30.06.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск | Вырубка кустарника возле существующих стендов. | 30.05.2020 | Директор МБУ «Горлесхоз»  Кузнецова Т.Е. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск | Направить в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (факс: 75-26-49, e-mail: [ugochs@k26.ru](mailto:ugochs@k26.ru)) перечень земельных участков, от которых оказались собственники и которые приняты в муниципальную собственность. | 30.04.2020 | Руководителю МКУ«УИЗиЗ»  Е.Я. Сивчук |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск | Организовать и провести проверку технического состояния наружного противопожарного водоснабжения.  Принять меры по организации своевременного ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, установлению или обновлению указателей их мест расположения, обеспечению подъездов к ним пожарной техники. | 01.05.2020 | Руководители ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (Михайленко И.П.), МП «ЖКХ  п. Подгорный» (Журавлев Е.И.) |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спастельная академия ГПС МЧС России, по адресу: ул. Северная, 1 | Прочистка и обновление противопожарной минерализованной полосы с внешней стороны перриметрового ограждения Академии со стороны гаражей. | до объявления пожароопасного периода | Начальник материально-технического отдела  Сахаров С.В. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  АФУ АО ИСС, по адресу: ул. Молодежная, 22 | Завершение работ по реконструкции бетонного ограждения по периметру площадки, отделяющего объект от лесного массива. | 2020 год | Заместитель генерального директора - главный инженер  Шевердов В.Ф. |  |
|  | На территории ЗАТО Железногорск:  под линиями связи, ЛЭП, на полосе отвода ж.д. пути и на закрепленных территориях Красноярского филиала АО «Атомспецтранс» | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление от сухой травы, опавших ли­стьев, валежника, горючих отходов и мусора. | 23.04.2020 | Руководители струк­турных подразделе­ний, АХУ Красноярского филиала АО «Атомспецтранс» |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  ПГЗ ЖРО полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление. | после схода снежного покрова до установления устойчивой осенней погоды или образования снежного покрова не менее 2 раз | Начальник цеха по  эксплуатации ПГЗ ЖРО Дорожко Е.С. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  МАУ ДО ДООЦ “Орбита”, по адресу:  ул. Большая Кантатская, 11 | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос их от сухой травы, опавших ли­стьев, валежника, горючих отходов и мусора.  Обновление противопожарных минерализованных полос по периметру территорий минерализованных полос шириной не менее 3 м и содержание полос очищенными от валежника, древесного хлама и других сгораемых материалов. | 20.04.2020 и далее в течение всего пожароопасного сезона | Руководитель образовательного учреждения |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  МАУ ДО ДООЦ “Горный ”, по адресу:  ул. Кантатская, 14 | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос их от сухой травы, опавших ли­стьев, валежника, горючих отходов и мусора.  Обновление противопожарных минерализованных полос по периметру территорий минерализованных полос шириной не менее 3 м и содержание полос очищенными от валежника, древесного хлама и других сгораемых материалов. | 20.04.2020 и далее в течение всего пожароопасного сезона | Руководитель образовательного учреждения |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  Водозаборные сооружения, по адресу: д. Шивера, ул. Новая, 3 | Выполнение (обновление) по периметру территории объекта минерализованной полосы шириной не менее 3 м и содержание полосы очищенной от валежника, древесного хлама и других сгораемых материалов. | после схода снежного покрова до установления устойчивой осенней погоды или образования снежного покрова и в течение всего пожароопасного сезона | Главный инженер ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  Пыряев Е.Ю. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  котельная № 2, по адресу: п. Подгорный, ул. Боровая, 2 | Выполнение (обновление) по периметру территории объекта минерализованной полосы шириной не менее 3 м и содержание полосы очищенной от валежника, древесного хлама и других сгораемых материалов. | после схода снежного покрова до установления устойчивой осенней погоды или образования снежного покрова и в течение всего пожароопасного сезона | Главный инженер ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  Пыряев Е.Ю. |  |
|  | Территория ЗАТО Железногорск в границах землепользования:  котельная, по адресу: п. Новый Путь, ул. Спортивная, 1 | Выполнение (обновление) по периметру территории объекта минерализованной полосы шириной не менее 3 м и содержание полосы очищенной от валежника, древесного хлама и других сгораемых материалов. | после схода снежного покрова до установления устойчивой осенней погоды или образования снежного покрова и в течение всего пожароопасного сезона | Главный инженер ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  Пыряев Е.Ю. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск  по безопасности и взаимодействию  с правоохранительными органами |  | Д.А. Герасимов |