Пояснительная записка к отчёту по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан ЗАТО Железногорск за 2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879.

В 2020 году в рамках исполнения Программы реализовано следующее.

По мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания» плановые показатели выполнены. Обследован один многоквартирный дом по адресу Пушкина, 23, который впоследствии признан аварийным и подлежащим сносу.

По мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» плановые показатели перевыполнены. Оценены 39 жилых помещения, расположенных в аварийных многоквартирных домах по адресам: Комсомольская, 20, Свердлова, 72, Пушкина, 23, кроме того оценены квартиры муниципального жилищного фонда с целью заключения соглашений с гражданами для переселения из аварийного жилого фонда.

По мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск» показатели перевыполнены. Подготовлено 6 проектов планировки и проектов межевания территорий.

По мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества» показатели перевыполнены. Компенсация выплачена 4 семьям, проживающим в аварийном доме по адресу Комсомольская, 18.

По мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» показатели перевыполнены. Социальные выплаты получили 12 молодых семей.

По мероприятию 6 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории» показатели выполнены. Подготовлено два документа территориального планирования и градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки и проект планировки и межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск).

Руководитель УГ О. В. Витман