Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2023 год

В целом программа в денежном выражении выполнена на 95,93%. Основной причиной не полного выполнения программы в денежном выражении стала не оплата проекта на строительство объекта ритуального назначения.

*Подпрограмма № 1* «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 99,16%.

Мероприятие 1. «Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие 2. «Текущий ремонт участка теплосети от ТК-18Б до ТК-18Г по ул.Северная» технически выполнено в полном объеме. Работы закрыты по факту. Возникла экономия в размере 84 610,78 руб.

*Подпрограмма № 2* "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" в денежном выражении выполнена на 90,5 %.

Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2022 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов». Остаток средств образовался в связи с расчетом суммы соглашения.

Мероприятие 2. «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)» выполнено в размере 569 636,11. Заключен договор № 954-26/20-ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Так же, в 2023 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на сумму 10 735 000,00 руб. Однако, сроки реализации подрядчиком определены – 2024 год.

Мероприятие 3 « Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега» выполнено в полном объеме. Количество посетителей бани составило 28 566 человек.

Мероприятие 4 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д. Шивера» выполнено в полном объеме, проведена уборка мусора на земельных участках с разрешенным использованием под кладбища поселков Новый Путь, Додоново, Шивера. Выполнены работы по выкосу травы на земельных участках в пос. Додоново и д. Шивера.

Мероприятие 5 «Перенос (перезахоронение) останков умерших на муниципальном кладбище по решению Администрации ЗАТО г.Железногорск» выполнено в полном объеме. В связи с обрушением мест захоронения были перезахоронены 22 останка умерших с восстановлением благоустройства.

Мероприятием 6 «Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений» расходы на 2023 год не предусмотрены.

Мероприятие 7 «Расходы на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год» - это субсидия краевого бюджета на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год. Средства получены ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в полном объеме.

*Подпрограмма № 3* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 99,9%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено. В 2023 году установлено:

-ПУ холодной воды 17 шт;

-ПУ горячей воды 22 шт;

-поверка ПУ – 34 шт.

Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).

Разработчик Ю.П. Петрова