ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» за 2024 год

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» за 2024 год выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий: осуществлен ремонт на 9 дворовых проездах, на 5 дворах выполнено устройство пешеходных дорожек, выполнены работы по обеспечению освещения на 1 дворе, на 10 дворах установлены скамейки и урны, на 9 дворах выполнено устройство игрового и спортивного оборудования. Все работы выполнены на общую сумму 13 970 192,17 руб., из которых 11 130 614, 26 руб. составляют средства из федерального бюджета, 585 821,74 руб. краевого бюджета, местного бюджета 692 175, 74 руб. и средств собственников жилых помещений 1 561 580,44 руб.

Общий размер субсидии на благоустройство дворов составил 12 408 611,74 руб.

В рамках Программы выполнено благоустройство общественной территории - Бульвар Андреева (ул. Андреева на участке от ул. Школьная до ул. Кирова). Общая сумма работ составляет 22 740 631,34, из которых: 20 398 510, 39 руб. из средств федерального бюджета, 1 073 605,69 руб. из средств краевого бюджета и 1 268 515,26 руб. из средств местного бюджета. Для реализации комплексного проекта благоустройства данного общественного пространства дополнительно выделены средства на сумму 3 268 914,38 руб. из средств местного бюджета, из которых выполнены работы по устройству брусчатки, устройство диван – качелей.

По реализации мероприятия по поддержке местных инициатив на придомовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, д. 38, ул. Ленина, д. 38а, ул. Ленина, д. 40, ул. Чапаева, д. 8 выполнены работы по созданию безопасной и комфортной зоны с устройством игрового и спортивного оборудования, устройство парковочных мест и пешеходных дорожек. Для реализации проекта из средств краевого и местного бюджетов израсходовано 3 300 000,00 руб.

В связи с победой Администрации ЗАТО г. Железногорск во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, на реализацию проекта "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова) из федерального бюджета выделена сумма в размере 98 705 504, 70 руб., 997 025,30 руб. из средств краевого бюджета и 5 300 000,00 руб. за счет местного бюджета.

Выполнены работы по комплексному благоустройству улицы Ленина (Территория пешеходных тротуаров и общественных пространств по ул. Ленина от пересечения с ул. Парковой до пересечения с ул. Андреева (с захватом ул. Андреева), а также благоустройство общественной территории: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская на участке от 1КПП до ул. Красноярская (въездная композиция "Красноярск-26") Расходы на выполнение данных мероприятий составили 180 341 444,53 руб. из средств краевого и местного бюджетов. При благоустройстве бульвара Ленина выполнен ремонт тротуаров, озеленение, замена светильников, установки малых архитектурных форм. При благоустройстве улицы Енисейская выполнено устройство забора, замена светильников уличного освещения, обновление озеленения. Расходы на разработку эскизного проекта, проектно-сметной документации, осуществление авторского надзора по благоустройству бульвара Ленина из средств местного бюджета составили 2 748 900,00 руб. За счет средств местного бюджета в размере 51 273,44 руб.

выполнено обеспечение технологического подключения к сетям электроснабжения оборудования видеонаблюдения для видеофиксации улицы Енисейская.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Руководитель УГХ Т.В. Синкина

исп. Акульшина А.А.