Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

02.06.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Руководитель Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Н. Добролюбов

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Главный специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

Участники долевого строительства: Ю.В. Цайтлер

А.В. Капелько

М.А. Очиров

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Завершаются работы по ремонту кровли первого подъезда.

2. В первом подъезде частично выполнены заливка полов и монтаж межкомнатных перегородок. Отделочные работы за истекший месяц не проводились.

4. Во втором подъезде выполнена заливка полов (кроме 1 этажа), частично выполнен монтаж межкомнатных перегородок.

4. В третьем подъезде выполнена заливка полов со второго по седьмой этаж.

5. Завершаются работы по утеплению кровли 3 и 4 подъездов. Ведется подготовка к установке лифтового оборудования в 4 подъезде.

6. Общий темп строительно-монтажных работ на объекте заметно снижен.

**Решили:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы провести в последней декаде июня.

2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Н. Добролюбов

Секретарь И.Д. Дементьева