Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

05.07.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

**Присутствовали:**

Глава Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Главный специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Старший помощник прокурора ЗАТО г. Железногорск А.В. Быков

Прораб В.А. Ашимов

Участники долевого строительства: В.А. Путин

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Завершены работы по монтажу межкомнатных перегородок и обшивка стен гипсокартонном 1 и 2-ого подъездов

2. В третьем подъезде ведутся работы по монтажу межкомнатных перегородок и обшивке стен гипсокартонном.

3. В 4-ом подъезде ведутся работы по установке лифта.

4. На 5, 6. 7 подъездах работы не ведутся.

**Решили:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы назначить на 02.08.2017.

2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь С.Н. Добролюбов