Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

22.11.2018 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Руководитель Управления градостроительства Ю.Г. Латушкин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Первый заместитель Главы ЗАТО

г. Железногорск по ЖКХ С.Е. Пешков

Руководитель Управления градостроительства Ю.Г. Латушкин

Генеральный директор Красноярского краевого

фонда жилищного строительства С.И. Бердоусов

Представитель Красноярского краевого фонда

жилищного строительства З.А. Краюшкина

Главный специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. В 1-4 подъездах ведутся электромонтажные работы, установка розеток, выключателей, отделочные работы, установка противопожарных дверей.
2. В 1-4 подъездах смонтированы мусоропроводы, лифты.
3. Смонтированы входные группы с козырьками.
4. Выполнено благоустройство дворовой территории, установлены МАФы.
5. Застройщиком ведется подготовка технической и исполнительной документации для сдачи в эксплуатацию первых четырех подъездов в конце декабря 2018 года.

Решили**:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести во второй декаде декабря.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева